# Załącznik

do uchwały Nr 2/2011

zebrania wiejskiego  Sołectwa Królowa Górna

z dnia 18 września 2011 roku

# Załącznik

do uchwały Nr X/84/2011

Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 20 października 2011 roku

W Planie Odnowy Miejscowości Królowa Górna na lata 2009 – 2015 przyjętego uchwałą Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Królowa Górna z dnia 14 marca 2009 roku i zatwierdzonego uchwałą Nr XXV/192/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 16 marca 2009 roku, zmienionego uchwałą Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Królowa Górna z dnia 22 stycznia 2011 roku i zatwierdzonego uchwałą Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 stycznia 2011roku, uchwala się co następujące zmiany:

# Punkt.10 Harmonogram realizacji przedsięwzięć ujętych w POM Królowa Górna otrzymuje brzmienie:

# HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W PLANIE ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRÓLOWA GÓRNA

Zadania przewidziane do współfinansowania w ramach PROW na lata 2009-2015 na terenie miejscowości Królowa Górna

| Miejsce rankingowe zadania | Cel projektu zgodny z działaniem „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013 | Nazwa projektu / zakres/ | Instytucja koordynująca realizację | Koszt zadania | Okres realizacji | Możliwe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa ,przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacyjnych, służących do użytku publicznego | Budowa boisk sportowych /siatkówka ,wielofunkcyjne, piłka nożna, bieżnia / przy Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Królowej Górnej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i zapleczem Zakres: - Budowa boisk sportowych - Ogrodzenie - Oświetlenie - Trybuny - zaplecze | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 1.800.000 | 2011-2012 | PROW 2007-2013 Budżet Gminy Marszałek Województwa Małopolskiego |
| 2. | Kształtowanie centrum wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez, odnowienie lub budowę placów zabaw, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Królowa Górna Zakres: - budowa oświetlenie wzdłuż drogi powiatowej i gminnej | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 300.000 zł | 2009-2012 | PROW 2007-2013 Budżet Gminy |
| 3. | Kształtowanie centrum wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez, odnowienie lub budowę placów zabaw, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego | Budowa chodników. Remont dróg w miejscowości Królowa Górna Zakres: - Budowa nowych chodników wzdłuż drogi powiatowej - Remont dróg - Budowa parkingu | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 5.000.000 zł | 2011-2015 | PROW 2007-2013 Budżet Gminy Starosta Nowosądecki |
| 4. | Budowa obiektów związanych z kształtowaniem tradycji i kultury lokalnej, o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cech funkcjonalno – przestrzenne | Budowa mini amfiteatru w Królowej Górnej Zakres: - Niwelacja terenu - Budowa obiektu - Mała architektura | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 1 500, 000 zł | 2012-1015 | PROW 2007-2013 Budżet Gminy |
| 5. | Kształtowanie centrum wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez, odnowienie lub budowę placów zabaw, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego | Budowa budynku Remizy OSP Królowa Górna Zakres: Stolarka Tynki Instalacje Elewacja Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ogrodzenie Wyposażenie budynku | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 550.000zł | 2009-2012 | PROW 2007-2013 |
| 6. | Kształtowanie centrum wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez, odnowienie lub budowę placów zabaw, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego | Remont Cerkwi Zabytkowej Królowa Górna Zakres; Kapitalny remont cerkwi | Parafia | 200.000zł | 2009-2015 | PROW 2007-2013 Marszałek Województwa Małopolskiego |
| 7. | Budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego | Budowa placu zabaw w miejscowości Królowa Górna Zakres: - Niwelacja terenu - Ogrodzenie - Zakup urządzeń z montażem | Urząd Gminy Kamionka Wielka | 100, 000 zł | 2010 | PROW 2007-2013 Budżet Gminy |
| 8. | Kształtowanie centrum wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności poprzez, odnowienie lub budowę placów zabaw, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego | Budowa parkingu koło kościoła parafialnego w zakresie: - wykonanie podbudowy: - wykonanie kanalizacji opadowej. - Wykonanie nawierzchni. - Wykonanie zjazdów do parkingów. - Wyposażenie parkingów w urządzenia. | Parafia | 850 000,00zł. | 2012 - 2015 | PROW 2007 – 2013 Środki własne parafii. |